附件1

截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） |  | 新增政府一般债务限额和政府一般债券 |  |  |  |  | 粮食生产激励建设项目 | 环江毛南族自治县 | 202 | 202 | 67.2804 | 67.2804 | 项目建设进度达80%，部分小项等待支付 |  |
| 农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） |  | 新增政府一般债务限额和政府一般债券 |  |  |  |  | 2024年环江毛南族自治县高标准农田建设项目 | 环江毛南族自治县 | 891 | 891 | 196.5513 | 196.5513 | 项目工程已完工，目前在工程复核阶段，等待验收，项目资金达80%拨付率。 |  |
| 农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） |  | 新增政府一般债务限额和政府一般债券 |  |  |  |  | 高标准农田建设工作督查激励资金 | 环江毛南族自治县 | 10 | 10 | 10 | 10 | 项目已完工，支付率100%。 |  |
| 农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） |  | 新增政府一般债务限额和政府一般债券 |  |  |  |  | 环江毛南族自治县农田建设项目 | 环江毛南族自治县 | 171 | 171 | 26.655 | 26.655 | 项目为提前批2025年资金，已完成设计，并支付了30%的设计费，但2025年自治区更改项目任务，2025年高标农田不再实施 |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。