截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 环江县民政局 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期） |  | 社会领域专项债券 | 3300 | 2021.8.26 | 3.52% | 20 | 易地扶贫搬迁配套服务项目——红茂矿区洛阳安置点和 城区二合一公益性公墓项目 | 广西河池环江 | 6901 | 3300 | 5200 | 3300 | 已完工即将组织竣工验收 |  |
| 环江县民政局 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期） |  | 社会领域专项债券 | 1400 | 2024.9.26 | 2.21% | 20 | 易地扶贫搬迁配套服务项目——红茂矿区洛阳安置点和 城区二合一公益性公墓项目 | 广西河池环江 | 6901 | 1400 | 5200 | 1400 | 已完工即将组织竣工验收 |  |